



**Agenda Meeting n°11**

29-12-2024

|  |  |
| --- | --- |
| **Inizio** | **Primary Facilitator** |
| **10:25** | **Paolo Carmine Valletta** |
| **Fine** | **TimeKeeper** |
| **11:39** | **Alessandro Zoccola** |
| **Luogo** | **Minute Taker** |
| **A distanza** | **Giuseppe Sica** |

**Obiettivo:** L’obiettivo della riunione di oggi è quello di effettuare la Sprint Review del terzo sprint, durante la quale verrà mostrato il product backlog aggiornato, verranno presentati i risultati dello Sprint completato e si discuterà del feedback ricevuto. Successivamente, procederemo con la Sprint Retrospective, dove rifletteremo sul lavoro svolto, identificheremo eventuali ostacoli incontrati e proporremo azioni concrete per migliorare il prossimo Sprint. I PM chiederanno di visionare il prodotto alla ne del terzo sprint. Inoltre, verrà discusso il backlog delle attività riguardanti il quarto sprint.

● Sprint review e presentazione del product Backlog (20 minuti previsti)

● Sprint Retrospective e analisi delle azioni di miglioramento. (10 minuti previsti)

● Code Review e demo del prodotto (20 minuti previsti)

● Pull Request

**1 - Comunicazioni** (Tempo allocato 10 su 20 minuti previsti)

I PM hanno comunicato che dopo il quarto Sprint verrà effettuata la fase di testing di unità, inoltre, si sono complimentati con il team per il lavoro svolto durante lo sprint appena svolto.

**2 - Discussione** (Tempo allocato 55 su 10 minuti previsti)

GS chiede di definire degli standard per la gestione di situazioni comuni, in quanto ci sono state divergenze sulle metodologie utilizzate dai PM, è stato deciso di non farlo data la mancanza di un solo Sprint.

I PM hanno richiesto di visionare lo stato corrente del lavoro, PL si è occupato della spiegazione del lavoro effettuato.

Durante la visualizzazione del progetto, è stato comunicato di rendere tutte le pagine italiane, eliminando i termini inglesi.

Viene discusso il lavoro di PL, comunicando i dubbi sul “Lazoo” e sulla sua esistenza, oltre che altri dubbi sulla memorizzazione dei dati. Viene deciso di mantenere comunque l’implementazione effettuata, in quanto le energie verranno concentrate per il quarto sprint ed il testing, oltre che perché è una soluzione già pronta.

GS mostra il lavoro della gestione dei materiali, trovando un bug con gli url.

AP mostra il lavoro sulla visualizzazione del materiale sulla pagina del bambino, vengono discussi minuscoli problemi di aspetto.

Viene discussa la parte di presentazione del progetto, definendone le modalità e comunicando le criticità a cui fare attenzione.

Vengono discusse queste seguenti quattro domande per la retrospective:

* Cosa il Team ha fatto veramente bene lo scorso Sprint?
* Cosa personalmente potevo fare meglio lo scorso Sprint?
* Cosa personalmente posso fare per aiutare gli altri a risolvere i problemi che si sono riscontrati?
* Cosa possiamo fare diversamente nel prossimo Sprint per migliorare?

**3 - Q&A** (Tempo allocato 5 su 10 minuti previsti)

Domande riguardanti l’ODD.

**4 - Wrap up** (Tempo allocato 4 su 10 minuti previsti)

I PM effettueranno un recap delle decisioni prese durante la riunione e ribadiscono di migliorare il dialogo tra i TM per una maggior collaborazione.  
Oltre ciò, sono stati raccontati aneddoti riguardanti Filetta e Prepezzano.