



**Agenda Meeting n°6**

19-11-2024

| **Inizio** | **Primary Facilitator** |
| --- | --- |
| **17:06** | **Alessandro Zoccola** |
| **Fine** | **Time Keeper** |
| **17:30** | **Paolo Carmine Valletta** |
| **Luogo** | **Minute Taker** |
| **Aula P6 Edificio F3/Distanza** | **Emanuele Falanga** |
| **Presenti** | **Assenti** |
| **AC, AP, ELA, PL, EF, GS, GR** | **MR** |

# **1 - Comunicazioni** (Tempo allocato: 5 su 15 minuti previsti)

1. **Slittamento della data di consegna a Gennaio.**

Dato il tempo richiesto per la stesura dei documenti è stato ritenuto

necessario spostare la data di consegna al pre-appello di Gennaio

1. **Comunicazione dei task relativi all’ODD.**

Spiegazione sulla suddivisione dei task relativi all’ODD.

E’ di particolare importanza lavorare con il gruppo al completo (vedi “Discussione”).

# **2 - Discussione** (Tempo allocato: 20 su 25 minuti previsti)

1. **Revisione degli artefatti dell’SDD**

La revisione dei task dell’SDD assieme ai PM non ha riscontrato particolari problemi in termini di qualità di produzione.

1. **Discussione sulla corretta esecuzione delle review**

I PM hanno fatto notare che è corretto assegnare la revisione a chi non è presente nel giorno dell’esecuzione di una task, tuttavia è bene che nel processo siano coinvolti tutti, non solo nella revisione. E’ inoltre corretto che la revisione non venga fatta interamente da soli ma interagendo con i TM che hanno lavorato in presenza per comprendere meglio le motivazioni dietro le scelte realizzative.

1. **Lavoro di squadra**

Risulta essere fondamentale il lavoro di gruppo nelle task dell’ODD riguardanti la stesura del diagramma corrispondente e dell’individuazione dei design patterns.

1. **Introduzione alle Checklist**

I PM hanno spiegato lo scopo e le modalità di compilazione delle checklist: esse sono documenti che riportano se e quanto sono state rispettate alcune linee guida. Ogni casella corrisponde ad una percentuale di quanto una data linea guida non sia stata rispettata.

**3 – Q&A** (Tempo allocato: 1 su 10 minuti previsti)

1. **La scelta dei design pattern è vincolata a quelli spiegati a lezione?**

Da chiedere in classe ai professori.

**4 – Wrap up** (Tempo allocato: 0 su 5 minuti previsti)