Immagine che contiene testo, Carattere, logo, cerchio

Descrizione generata automaticamente

Immagine che contiene testo, Elementi grafici, logo, Carattere

Descrizione generata automaticamente

**Agenda Meeting n°7**

27-11-2024

| **Inizio** | **Primary Facilitator** |
| --- | --- |
| **17:06** | **Alessandro Zoccola** |
| **Fine** | **Time Keeper** |
| **17:30** | **Paolo Carmine Valletta** |
| **Luogo** | **Minute Taker** |
| **Aula P6 Edificio F3/Distanza** | **Maurilio La Rocca** |
| **Presenti** | **Assenti** |
| **GS, AC, MLR, EF, GR** | **AP, PL, ELA** |

**1 - Comunicazioni** (Tempo allocato: 10 su 20 minuti previsti)

1. **Valutazioni sulla seconda milestone.**

Sono state comunicate le valutazioni sulla seconda milestone. È stato preso in considerazione il ritardo di alcune consegne, ritenuto di entità limitata.

1. **Assegnazione task di testing.**

È stata comunicata l’assegnazione delle attività di testing fatta su Trello.

1. **Utilizzo di SCRUM per l’implementazione.**

È stata comunicata la decisione di utilizzare il framework per l’organizzazione dei task durante l’implementazione.

**2 - Discussione** (Tempo allocato: 20 su 25 minuti previsti)

1. **Discussione sui task riguardanti le attività di testing.**

I task già presentano riguardano la definizione dei test case in base agli UC, comprendendo solo la documentazione. L’esecuzione dei test verrà attuata a fine implementazione. Ogni TM svolgerà il proprio TC e il TC assegnato al compagno. Le coppie saranno: PL – AC, MLR – ELA, GR – GS, EF – AP.

1. **Utilizzo di SCRUM.**

Si è discusso del funzionamento del framework SCRUM (che verrà comunque spiegato a lezione) e si è considerata la possibilità di applicare la pratica di pair-programming.

1. **Discussione consegna ODD.**

È stato chiarito che l’ODD non è obbligatorio, ma si prevede comunque di consegnarlo data l’utilità e la necessita di specificare i DP. È stato definito, inoltre, che lo sviluppo dell’ODD e delle sue componenti andrà a pari passo con l’implementazione e si evolverà con essa. Le deadline dei task verranno spostate per adattarsi a questa scelta.

1. **Aggiunta estratti di Class Diagram Ristrutturato nella descrizione dei DP.**

È stata discussa la possibilità di aggiungere frammenti di CDR nella descrizione dei DP (Alla fine lo facciamo dai).

**3 – Q&A** (Tempo allocato: 1 su 10 minuti previsti)

1. **Chiarimenti sul salvataggio del materiale.**

Il materiale di ogni terapeuta verrà salvato in remoto. Per quanto riguarda l’implementazione effettiva, essa è a discrezione dei TM. L’implementazione potrà anche utilizzare servizi esterni al sistema (come un Drive).

**4 – Wrap up** (Tempo allocato: 0 su 5 minuti previsti)

I PM ribadiscono di essere molto soddisfatti del lavoro dei TM. Nonostante piccoli problemi di coordinamento, il team sta avanzando in maniera positiva.

Si esorta i TM a proseguire su questa strada.