Agenda Meeting n°4

08-11-2024

| Inizio | Primary Facilitator |
| --- | --- |
| 11:30 | Paolo Carmine Valletta |
| Fine | TimeKeeper |
| 12:40 | Alessandro Zoccola |
| Luogo | Minute Taker |
| A distanza | Gabriele Ristallo |

Obiettivo: L’obiettivo di questo meeting sarà discutere insieme ai membri del team degli artefatti prodotti fino a questo momento, revisionando il RAD completo. Verrà posta particolare attenzione sulla necessità di migliorare la comunicazione tra i membri del team, invitandoli a leggere i messaggi e a mantenersi aggiornati. Si valuterà la possibilità di spostare la data di consegna per consentire una gestione migliore delle altre prove in corso e del tempo limitato a disposizione. Infine, verrà ribadita l’importanza di mantenere coerenza e allineamento nelle attività svolte.

- Discussione sulla fine del RAD (5 minuti previsti);

- Discussione riguardante problematiche di comunicazione(5 minuti previsti);

- Discussione sulla data di consegna (5 minuti previsti);

- Discussione vincoli SDD (10 minuti previsti);

- Creazione gruppi di lavoro (5 minuti previsti) ;

- Assegnazione primi task SDD (10 minuti previsti);

1 - Comunicazioni (25 minuti previsti)

- Verrà comunicato ai team member che è stata raggiunta la prima milestone del progetto e nel prossimo meeting, a seguito delle nostre revisioni, saranno mostrate le prime valutazioni;

- Verrà comunicata la possibilità di posticipare la consegna del progetto;

- Comunicazione dei vincoli per il System Design Document;

- Comunicazione nuovi gruppi di lavoro per l’SDD;

- Comunicati i task per la seconda milestone;

2 - Discussione (25 minuti previsti)

Sono stati individuati i seguenti punti di discussione:

- Riscontrati nelle ultime settimane problemi di comunicazione, la discussione avrà come obiettivo la risoluzione di questi ultimi.

- Verrà discussa la possibilità di aggiungere o meno il class diagram al RAD.

3 - Q&A (10 minuti previsti)

4 - Wrap up (10 minuti previsti)

I PM effettueranno un recap delle decisioni prese durante il meeting.