Agenda Meeting n°6

19-11-2024

| Inizio | Primary Facilitator |
| --- | --- |
| 17:00 | Alessandro Zoccola |
| Fine | TimeKeeper |
| 18:00 | Paolo Carmine Valletta |
| Luogo | Minute Taker |
| A distanza | Emanuele Falanga |

Obiettivo: L'obiettivo della riunione di oggi è comunicare ufficialmente lo slittamento della data di consegna del progetto a gennaio 2024. Affronteremo inoltre una retrospettiva sullo svolgimento dei task di gruppo e sul System Design Document (SDD), identificando eventuali aree di miglioramento, con un focus particolare sull'importanza di una buona review e sulle modalità corrette per effettuarla. Infine, discuteremo i task relativi all'Object Design Document (ODD).

- Comunicazione dello slittamento della data di consegna del progetto a Gennaio 2024. (5 minuti previsti)

- Discussione sulle modalità di svolgimento dei task di gruppo e retrospective sull’SDD. (15 minuti previsti)

- Spiegazione di come compilare le check list che sono state assegnate. (10 minuti previsti)

- Discussione sui task dell’ODD. (10 minuti previsti)

- Verrà ribadito come deve essere effettuata una buona review. (10 minuti previsti)

1 - Comunicazioni (15 minuti previsti)

- Verrà comunicato lo slittamento della data di consegna a Gennaio.

- Verranno comunicati i task relativi al Object Design Document.

- Verrà spiegato come compilare le due check list per RAD e SDD.

2 - Discussione (25 minuti previsti)

Sono stati individuati i seguenti punti di discussione:

- Riscontrati problemi nella divisione dei task tra produzione di artefatti e relativa revisione tra i membri del team.

- Revisione sugli artefatti prodotti per la realizzazione del System Design Document.

3 - Q&A (10 minuti previsti)

4 - Wrap up (5 minuti previsti)

I PM effettueranno un recap delle decisioni prese durante il meeting.