Agenda Meeting n°2

15-10-2024

| Inizio | Primary Facilitator |
| --- | --- |
| 16:05 | Alessandro Zoccola |
| Fine | TimeKeeper |
| 16:59 | Paolo Carmine Valletta |
| Luogo | Minute Taker |
| Aula F6 Edificio F2 / Distanza | Emanuele Luigi Amore |
| Presenti | Assenti |
| Tutti | Nessuno |

- – Comunicazioni (Tempo allocato: 18 su 20 minuti previsti)

- Verrà condiviso al team il link del canale Discord:

Tutti presenti nel canale, creati ruoli per la gestione ottimale della comunicazione.

- Verrà comunicata la metodologia di lavoro per i task assegnati:

Spiegazione delle varie task. Nessun limite per i requisiti.

Anticipazione della matrice di tracciabilità e review (approfondite dopo).

Almeno un activity diagram e 3 state chart. Revisione task su Trello. -> EF ed AC non faranno lo state chart, task rimossa.

- – Discussione (Tempo allocato: 22 su 25 minuti previsti)

La discussione inizia con l’avviso che, almeno per le prime task, i TM saranno divisi in gruppi da due persone.

- Quali sono i requisiti funzionali che verranno implementati?

Il PM AZ legge i requisiti di base e precisa che il gruppo dovrebbe partecipare alla decisione dei requisiti. Da inserire anche possibili requisiti di FIA.

- Come verrà gestita la review effettuata dai Team Member?

Un gruppo stila, il gruppo review controlla, se possibile insieme a chi l'ha scritta. Per le task singole le controlla il compagno di gruppo.

- Che piattaforma viene utilizzata per il versioning dei documenti?

La scelta verte tra:

        - P [3.1] GitHub

          - +: Più versatile nel versioning

          - -: Più scomodo da utilizzare

        - P [3.2] Drive condiviso

          - +: Veloce e semplice da utilizzare

          - - : Può risultare più rudimentale

        - P [3.3] OneDrive

          - + : Veloce come Drive Condiviso

          - - : Non tutti hanno l’account a disposizione

        - R [3]: P [3.3] Veloce e di facile accesso

- – Q&A (Tempo allocato: 9 su 10 minuti previsti)

      - AZ e PV chiedono ai TM se hanno intenzione di rifare o meno il logo:

Proposta rimandata in corso d'opera.

      - I TM chiedono a PL di aggiornarli riguardo la sua proposta fatta al KoM per il modulo di FIA:

PL aggiorna il gruppo riguardo la sua proposta al KoM e 	propone un sistema di sentimental analysis.

- – Wrap up (Tempo allocato: 5 su 5 minuti previsti)

Date prossime riunioni: (una a settimana), mercoledì alle 16:00.