Agenda Meeting n°3

23-10-2024

| Inizio | Primary Facilitator |
| --- | --- |
| 16:07 | Alessandro Zoccola |
| Fine | TimeKeeper |
| 16:40 | Alessandro Zoccola |
| Luogo | Minute Taker |
| Distanza | Giuseppe Sica |
| Presenti | Assenti |
| Tutti | Nessuno |

- – Comunicazioni (Tempo allocato: 8 su 10 minuti previsti)

- Controllo dei task effettuati dal team

Il PM AZ comunica che sono stati visionati i task effettuati dai TM in settimana.

- Assegnamento nuove task

Il PM AZ comunica i nuovi task che sono stati assegnati ai TM con relative scadenze.

- Aggiunta mock-up e navigational path al RAD

Il PM AZ comunica al team che è ufficiale la necessità di aggiungere mock-up e navigational path al RAD.

- – Discussione (Tempo allocato: 18 su 25 minuti previsti)

- Decisione logo team.

È stato discusso se cambiare o lasciare il logo attuale del progetto. È stato deciso di lasciare il logo attuale e che il TM GR dovrà occuparsi della qualità di esso

- Decisione numero di use-case e scenari da sviluppare

È stato discusso il numero di use-case e scenari che ogni TM dovrà sviluppare, arrivando alla conclusione che ogni TM dovrà sviluppare almeno due scenari ed uno use-case. L’assegnazione di essi verrà comunicata dai PM in seguito.

- – Q&A (Tempo allocato: 7 su 10 minuti previsti)

- EF chiede come funzionerà l’assegnazione dei task successivi in relazione agli argomenti trattati al corso

- GS chiede a chi chiedere per eventuali dubbi sullo scope del progetto

- – Wrap up (Tempo allocato: 5 su 5 minuti previsti)

Date prossime riunioni: mercoledì 30 novembre (opzionale)