Agenda Meeting n°5

13-11-2024

| Inizio | Primary Facilitator |
| --- | --- |
| 16:02 | Paolo Carmine Valletta |
| Fine | TimeKeeper |
| 16:45 | Alessandro Zoccola |
| Luogo | Minute Taker |
| Aula P18 Edificio F3/Distanza | Andrea Carbone |
| Presenti | Assenti |
| AC, EF, EA, GR, GS, MR | AP, PL |

- – Comunicazioni (Tempo allocato:  su 15 minuti previsti)

- Comunicazione dei voti della prima milestone:

Svolta la comunicazione dei voti relativi alla prima milestone del progetto. I PM inviano ai TM le valutazioni e i voti vengono discussi singolarmente in privato.

- Modifiche al RAD:

I PM invieranno una checklist di modifiche da apportare al RAD. I TM faranno una review di questa checklist, segnando tutte le modifiche che il team apporterà al RAD.

- – Discussione (Tempo allocato:  su 15 minuti previsti)

- Riscontrati nelle ultime settimane problemi di comunicazione, la discussione avrà come obiettivo la risoluzione di questi ultimi:

Vengono discusse le problematiche relative alla comunicazione. I PM invitano i TM ad essere più partecipi sulle piattaforme di comunicazione ed a rispondere ai messaggi inviati.

- Verranno discussi eventuali dubbi sulla stesura del documento di System Design:

Viene discussa la prima stesura effettuata dal team dell’SDD, eventuali dubbi su come il documento andrà strutturato e qualche cenno ai prossimi task da svolgere. I PM ribadiscono come la maggior parte di questi task dovranno essere svolti da tutto il team e non in gruppi come nel RAD.

- – Q&A (Tempo allocato:  su 10 minuti previsti)

- Chiarimento su Trello:

GS chiede ai PM chiarimenti sul corretto uso delle cartelle create dal team presenti su Trello.

- Domande sulle task future del progetto:

GS e EF chiedono ai PM chiarimenti su come verrà gestito il progetto una volta completato l’SDD. In particolare ci sono state domande riguardo la struttura dell’ODD e se, in seguito al completamento di quest’ultimo, inizierà l’implementazione del progetto.

- – Wrap up (Tempo allocato:  su 10 minuti previsti)

I PM hanno discusso con i TM la prima stesura dell’SDD realizzata, hanno ribadito al team i problemi relativi alla comunicazione e invitato i TM ad essere più attivi sulle varie piattaforme. Sono stati accennati i mock-up e la loro eventuale aggiunta al RAD ed è stato discusso nuovamente uno slittamento della consegna del progetto. Alla fine della riunione generale, i PM hanno consegnato e discusso singolarmente con i TM le valutazioni della prima milestone.