Agenda Meeting n°10

21-12-2024

| Inizio | Primary Facilitator |
| --- | --- |
| 9:00 | Paolo Carmine Valletta |
| Fine | TimeKeeper |
| 9:50 | Alessandro Zoccola |
| Luogo | Minute Taker |
| A distanza | Emanuele Luigi Amore |

Obiettivo: L’obiettivo della riunione di oggi è quello di effettuare la Sprint Review del secondo sprint, durante la quale verrà mostrato il product backlog aggiornato, verranno presentati i risultati dello Sprint completato e si discuterà del feedback ricevuto. Successivamente, procederemo con la Sprint Retrospective, dove rifletteremo sul lavoro svolto, identificheremo eventuali ostacoli incontrati e proporremo azioni concrete per migliorare il prossimo Sprint.

- Sprint review e presentazione del product Backlog (20 minuti previsti)

- Sprint Retrospective e analisi delle azioni di miglioramento. (10 minuti previsti)

- - Comunicazioni (Tempo allocato 17 su 20 minuti previsti)

I PM hanno richiesto ai TM di definire formalmente criticità e punti di forza dello Sprint passato prima di comunicare, in privato, le valutazioni.

Inoltre, hanno chiesto ai TM di diversificare i gruppi per favorire una maggior integrazione di tutti i membri del team.

2 - Discussione (Tempo allocato 8 su 10 minuti previsti)

Durante la discussione si è evidenziata la necessità, da parte di PL, di modificare la modalità di autenticazione del sistema. La proposta è stata ben accolta, anche se con un po’ di rammarico data la necessità di apportare varie modifiche a task già completate.

Verranno discusse queste seguenti 4 domande per la retrospective:

- Cosa il Team ha fatto veramente bene lo scorso Sprint?

- Cosa personalmente potevo fare meglio lo scorso Sprint?

- Cosa personalmente posso fare per aiutare gli altri a risolvere i problemi che si sono riscontrati?

- Cosa possiamo fare diversamente nel prossimo Sprint per migliorare?

- - Q&A (Tempo allocato 6 su 10 minuti previsti)

Sono state poste domande riguardo future scelte implementative per pianificare lo Sprint successivo.

4 - Wrap up (Tempo allocato 9 su 10 minuti previsti)

I PM effettueranno un recap delle decisioni prese durante il meeting e ribadiscono di migliorare il dialogo tra i TM per una maggior collaborazione.